**Journal de bord**

Application de livres pour l’AGE

Hiver 2020

Nom : Gabriel Robinson

**Période du 16 au 22 février**

1. **Nom de la tâche à réaliser**

* Upload photo
* Limite de temps réservation (query automatique)
* Gestion base de données (Bug/Nouveau champs)

1. **Description détaillée de la tâche**

Faire en sorte que les réservations sont supprimées lorsque leur temps limite est dépassé à l’aide du requête automatique.

1. **Indication des parties réalisées (indiquez également un %)**

* Upload photo 100%
* Limite de temps réservations 100%
* Gestion de base de données 75%

1. **Problèmes rencontrés**

La requête automatique s’exécutait pas à tous les heures

1. **Comment le problème a été résolu**

Je n’avais pas mis une date de début pour les requêtes automatiques.

1. **Commentaires s’il y a lieu**

Finalisation des tâches principales pour le backend.

Début de design pour les pages web.

1. **Nombre d’heures travaillées**

24hrs