**Journal de bord**

Application de livres pour l’AGE

Hiver 2020

Nom : Gabriel Robinson

**Période du 1 mars au 7 mars 2020**

1. **Nom de la tâche à réaliser**

* Déboguer les pages Réceptions,Réservations,Modifications,Clôtures
* Site web avec fonctionnalités natives
  + Concessions
  + Livres
  + Utilisateurs
  + Historique

1. **Description détaillée de la tâche** 
   * + Les fonctionnalités natives sont de pouvoir afficher, ajouter, edit, pour concessions (vendre,retourner,dons,renouveler)
2. **Indication des parties réalisées (indiquez également un %)**

* Déboguer (90%)
* Site web fonctionnalités natives (60%)

1. **Problèmes rencontrés**

* Le smtp n’était pas fonctionelle

1. **Comment le problème a été résolu**

* Demander à Alexandre de le faire fonctionnier

1. **Commentaires s’il y a lieu**

* Faites des petites tâches pour android (notifications)

1. **Nombre d’heures travaillées**

**25 hrs**